Kraków 14.05.2023

Funkcjonalności oraz Prototyp

Mikołaj Zasada, Patryk Studziński, Paulina Szymanek

- Planowane Funkcjonalności wraz z kosztami

- Wyświetlanie mapy wybranego obszaru symulacji wraz z pewną odgórnie limitowaną liczbą symulowanych pojazdów symbolizowanych w odpowiedni sposób przemieszczających się w czasie rzeczywistym (wraz z symulacją) ~ koszt 5

- Uzyskanie dodatkowych informacji o aktualnych parametrach pojazdu po jego naciśnięciu. ~ koszt 3

- Sprawdzenie dodatkowych informacji z kilku pojazdów naraz. ~ koszt 2

- Uzyskania informacji o predykcjach dalszego ruchu pojazdu. ~ koszt 8

- Zatrzymywanie oraz wznawianie symulacji z poziomu wizualizacji. ~ koszt 5

- Możliwość wznowienia i następnie automatycznego zatrzymania symulacji w celu wykonania pojedynczego kroku ~ koszt 3

- Zaznaczenie pojazdu będzie rozpoczynało proces rysowania za nim śladu na mapie ~ koszt 8

- Dodanie buforowania symulacji w celu zwiększenia niezawodności i oraz zmniejszenia opóźnienia. ~ koszt 8

- Możliwość podglądu kilku ostatnich decyzji samochodu ~ koszt 5

- Ruch samochodu pomiędzy kolejnymi krokami symulacji będzie animowany ~ koszt 13

- Obsługa wielu workerów, (map fragmentów) ~ koszt 20

Koszty zostały przyjęte wedle następującej skali 1 koszt najniższy, 20 najwyższy. Z czego koszty zawierają się w puli (1,2,3,5,8,13,20)

- Prototyp

Obecnie prototyp w porównaniu do poprzednio prezentowanej wersji został poprawiony o następujące funkcjonalności:

- Poprawiony sposób wyliczania pozycji na odcinku drogi (poprzedni potrafił dać złe wyniki powodujące nieprawidłowe wyświetlanie pojazdów)

- Możliwość wyświetlania wielu pojazdów

- Możliwość zaznaczenia wielu pojazdów w celu wyświetlenia statystyk

- Funkcjonalność zatrzymywania, wznawiania oraz krokowego uruchamiania aplikacji.

- Napotkane problemy

Na obecny moment brak